巨商进度规划

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 唐剑 | 8.7 | 退款：确认退款bug，订单表展示用户名称或者手机号，图片上传接口bug |
| 8.8 | 微信公共号邀约接口 |
| 8.9 | 测试修改 |
| 8.10 | 测试修改 |
| 谢英亮 | 8.7 | 支付接口， |
| 8.8 | 猜你喜欢接口，二手信息，状态隐藏 |
| 8.9 | 测试修改 |
| 8.10 | 测试修改 |
| 乔瀚 | 8.7 | 用户信息详情，成员列表导出，首页推荐 |
| 8.8 | 首页推荐，乡村旅游 |
| 8.9 | 测试 |
| 8.10 |  |
| ios | 8.7 | 配送费用bug,便捷生活，乡村旅游，秒杀， |
| 8.8 | 猜你喜欢，我的银行卡信息，app启动图，支付， |
| 8.9 | 支付，环信， |
| 8.10 | 环信，测试 |
| H5 | 8.7 | 支付，邀约 |
| 8.8 | 测试，修改 |
| 8.9 | 测试，修改 |
| 8.10 | 测试，修改 |